FORMULARIOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI

# PROYECTO 1. ESTACIONATEC

# FORMULARIO 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### Identificación

Nombre del proyecto: EstacionaTEC

Institución / Empresa: EstacionaTEC Solutions

Área o departamento: Desarrollo de Sistemas y Administración Hotelera

Responsable del proyecto: Eddi Uriel Castillo Sánchez

Integrantes del equipo: Eddi Uriel Castillo Sánchez

Fecha de inicio: 07 de septiembre de 2026

Fecha estimada de finalización: 25 de octubre de 2026

Duración estimada: 7 semanas

### Descripción

¿En qué consiste el proyecto?: EstacionaTEC consiste en el desarrollo de un sistema para administrar el estacionamiento de hoteles. Permitirá registrar la entrada y salida de cada vehículo, identificar cuántos espacios se encuentran ocupados y cuántos están disponibles, además de mantener un historial de movimientos.

¿Qué se pretende realizar?: Se pretende crear una plataforma que facilite al personal del hotel el control de los vehículos que ingresan y salen de sus instalaciones, evitando registros manuales y permitiendo consultar la disponibilidad del estacionamiento en tiempo real.

¿A quién está dirigido?: Está dirigido a hoteles que cuentan con estacionamiento propio, principalmente al personal de recepción, vigilancia y administración.

¿Dónde se desarrollará o implementará?: Será implementado en la recepción, caseta de vigilancia o área administrativa del hotel.

Resultado esperado: Obtener un sistema funcional que permita registrar vehículos, controlar sus entradas y salidas y conocer la cantidad de espacios ocupados y disponibles.

### Tipo de proyecto

Tecnológico

Software

Empresarial

### Tipo de metodología

Ágil - Scrum. Se utilizará Scrum para dividir el desarrollo en pequeñas etapas, permitiendo realizar pruebas y mejoras conforme se avance.

### Recursos principales

Software: Visual Studio Code, Java, Spring Boot, HTML, CSS, JavaScript, PostgreSQL y GitHub.

Hardware: Computadora portátil, servidor o computadora para alojar el sistema y equipo de red.

Personal: Desarrollador, administrador del hotel, recepcionista y personal de vigilancia.

Otros recursos: Conexión a Internet, documentación técnica y datos de prueba.

## FORMULARIO 2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Nombre del proyecto: EstacionaTEC

### A. Situación actual

En algunos hoteles, el control de vehículos se realiza mediante libretas, hojas impresas o anotaciones realizadas por el personal de vigilancia. Esto dificulta saber con rapidez cuántos espacios están disponibles y qué vehículos permanecen dentro del estacionamiento.

### B. Problema principal

La falta de un sistema digital para controlar de manera organizada las entradas, salidas y disponibilidad de espacios del estacionamiento.

### C. Causas y consecuencias

1. Causa: Registro manual de vehículos.

Consecuencia: Pérdida de información o registros incompletos.

2. Causa: Falta de información en tiempo real.

Consecuencia: Dificultad para conocer los espacios disponibles.

3. Causa: Falta de historial de movimientos.

Consecuencia: Problemas para consultar entradas y salidas anteriores.

### D. Necesidad identificada

Contar con una herramienta digital que permita centralizar la información de los vehículos y conocer rápidamente la ocupación del estacionamiento.

### E. Justificación

El proyecto es necesario para mejorar la organización y el control del estacionamiento de los hoteles. Se realizará para facilitar el registro de vehículos y permitir que el personal conozca en cualquier momento la cantidad de espacios disponibles. Solucionar este problema ayudará a disminuir errores y permitirá contar con información más confiable.

### F. Beneficios

Principales beneficios esperados: mejor control de vehículos, registros más rápidos y disponibilidad de información en tiempo real.

Beneficiarios directos: recepcionistas, administradores y personal de vigilancia.

Beneficiarios indirectos: huéspedes, visitantes y propietarios del hotel.

### G. Impacto esperado

Una vez implementado, el sistema permitirá llevar un control más ordenado del estacionamiento, agilizando las entradas y salidas y facilitando la consulta de lugares disponibles.

### H. Riesgos iniciales

Tiempo: retrasos durante el desarrollo de algunos módulos.

Presupuesto: recursos limitados para infraestructura adicional.

Recursos humanos: disponibilidad limitada de personal para realizar pruebas.

Tecnología: fallas de conexión o incompatibilidad con algunos equipos.

Otros riesgos: resistencia del personal al cambio de un registro manual a uno digital.

## FORMULARIO 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: EstacionaTEC

### A. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de estacionamiento para hoteles que permita registrar vehículos, controlar sus entradas y salidas y consultar la disponibilidad de espacios de manera organizada.

### B. Objetivos específicos

Diseñar un módulo para registrar los datos principales de los vehículos.

Implementar el registro de entrada y salida.

Mostrar la cantidad de espacios ocupados y disponibles.

Generar un historial de movimientos.

### C. Resultados esperados

Obtener una plataforma funcional que permita mejorar el control del estacionamiento y reducir el uso de registros manuales.

### D. Verificación de los objetivos

El objetivo general es claro: Sí.

Está relacionado con el problema: Sí.

Los objetivos son alcanzables: Sí.

Los objetivos específicos apoyan al objetivo general: Sí.

Los resultados pueden comprobarse: Sí.

Observaciones: Los objetivos podrán verificarse mediante pruebas de registro, entrada, salida y consulta de disponibilidad.

## FORMULARIO 4. ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: EstacionaTEC

### A. Alcance general

El proyecto abarcará el desarrollo de un sistema web para administrar el estacionamiento de un hotel, desde el registro de vehículos hasta su salida y la consulta de lugares disponibles.

### B. Elementos incluidos

Inicio de sesión.

Registro de vehículos.

Registro de usuarios.

Control de entradas.

Control de salidas.

Consulta de espacios.

Historial de movimientos.

Panel administrativo.

### C. Funciones o características principales

1. Registro de vehículos: permite almacenar placas, modelo, color y propietario.

2. Entrada de vehículos: registra fecha y hora de ingreso.

3. Salida de vehículos: registra la salida y libera el espacio.

4. Disponibilidad: muestra lugares ocupados y disponibles.

5. Historial: permite consultar movimientos anteriores.

### D. Fuera del alcance

No incluirá reconocimiento automático de placas, cobro automático ni apertura física de barreras.

### E. Limitaciones

Tiempo: 7 semanas.

Presupuesto: limitado a recursos disponibles para el proyecto.

Recursos: una persona responsable del desarrollo.

Tecnología: dependencia de conexión a la red.

Otra: las pruebas iniciales se realizarán en un entorno controlado.

### F. Usuarios o área de aplicación

Será utilizado por administradores, recepcionistas y personal de vigilancia de hoteles.

¿Dónde será utilizado o implementado?: En hoteles que cuenten con estacionamiento privado.

### G. Resultado final

Un sistema web funcional para registrar vehículos y gestionar la disponibilidad del estacionamiento.

# PROYECTO 2. RINCONCITO VC

## FORMULARIO 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### Identificación

Nombre del proyecto: Rinconcito VC

Institución / Empresa: Rinconcito VC

Área o departamento: Comercio electrónico y producción de café

Responsable del proyecto: Madeni Peres Mazariegos

Integrantes del equipo: Madeni Peres Mazariegos

Fecha de inicio: 02 de noviembre de 2026

Fecha estimada de finalización: 20 de diciembre de 2026

Duración estimada: 7 semanas

### Descripción

¿En qué consiste el proyecto?: Rinconcito VC es un marketplace especializado en la compra y venta de café cosechado de manera natural. Los productores podrán publicar sus productos y cafeterías, negocios o consumidores podrán adquirirlos en línea.

¿Qué se pretende realizar?: Se pretende crear una plataforma donde cualquier productor pueda ofrecer café, siempre que pase por un proceso de verificación que permita brindar mayor seguridad a los compradores.

¿A quién está dirigido?: A productores de café, cafeterías, pequeños negocios, distribuidores y consumidores.

¿Dónde se desarrollará o implementará?: Funcionará como una plataforma web accesible por Internet.

Resultado esperado: Obtener un marketplace seguro y funcional que conecte productores de café con compradores.

### Tipo de proyecto

Tecnológico

Software

Empresarial

### Tipo de metodología

Ágil - Scrum.

### Recursos principales

Software: Visual Studio Code, HTML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, GitHub y herramientas de diseño web.

Hardware: Computadora, servidor y dispositivos móviles para pruebas.

Personal: Desarrollador, administrador de la plataforma, vendedores y compradores.

Otros recursos: Internet, fotografías de productos, información de productores y documentación para verificación.

## FORMULARIO 2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Nombre del proyecto: Rinconcito VC

### A. Situación actual

Muchos productores de café dependen de intermediarios y tienen dificultades para ofrecer directamente sus productos a cafeterías o consumidores.

### B. Problema principal

La falta de una plataforma especializada que permita vender café directamente de manera segura.

### C. Causas y consecuencias

1. Causa: Dependencia de intermediarios.

Consecuencia: Menores ganancias para los productores.

2. Causa: Poca presencia digital.

Consecuencia: Dificultad para conseguir nuevos clientes.

3. Causa: Falta de verificación de vendedores.

Consecuencia: Desconfianza durante las compras.

### D. Necesidad identificada

Crear una plataforma especializada que conecte productores y compradores mediante un sistema de verificación.

### E. Justificación

Rinconcito VC permitirá que productores de café tengan una alternativa para ofrecer sus productos directamente. También facilitará que cafeterías y consumidores puedan conocer la procedencia, características y precio del café antes de comprarlo. La verificación ayudará a generar mayor confianza.

### F. Beneficios

Principales beneficios esperados: mayor alcance comercial, contacto directo y compras más seguras.

Beneficiarios directos: productores, cafeterías y compradores.

Beneficiarios indirectos: comunidades productoras y consumidores.

### G. Impacto esperado

Permitirá aumentar las oportunidades de comercialización de productores de café y facilitará el acceso de los compradores a productos naturales.

### H. Riesgos iniciales

Tiempo: retrasos en los módulos de compra o verificación.

Presupuesto: costos de alojamiento y mantenimiento.

Recursos humanos: personal limitado para verificar vendedores.

Tecnología: fallas en servidores o conexión.

Otros riesgos: usuarios falsos o publicaciones engañosas.

## FORMULARIO 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Rinconcito VC

### A. Objetivo general

Desarrollar un marketplace especializado en café que permita conectar productores verificados con cafeterías y consumidores para realizar compras y ventas de manera segura.

### B. Objetivos específicos

Crear cuentas para compradores y vendedores.

Implementar un proceso de verificación de vendedores.

Crear un catálogo de productos de café.

Implementar compras y seguimiento de pedidos.

### C. Resultados esperados

Contar con una plataforma donde productores verificados puedan ofrecer café y los compradores puedan realizar pedidos en línea.

### D. Verificación de los objetivos

El objetivo general es claro: Sí.

Está relacionado con el problema: Sí.

Los objetivos son alcanzables: Sí.

Los objetivos específicos apoyan al objetivo general: Sí.

Los resultados pueden comprobarse: Sí.

Observaciones: Los objetivos se verificarán realizando pruebas de registro, publicación, compra y seguimiento.

## FORMULARIO 4. ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Rinconcito VC

### A. Alcance general

El proyecto comprenderá una plataforma web para registrar compradores y vendedores, publicar café, verificar productores y realizar pedidos.

### B. Elementos incluidos

Registro.

Inicio de sesión.

Perfiles.

Verificación.

Catálogo.

Publicaciones.

Carrito.

Pedidos.

Seguimiento.

### C. Funciones o características principales

1. Registro de usuarios.

2. Verificación de vendedores.

3. Publicación de café.

4. Compra de productos.

5. Seguimiento de pedidos.

### D. Fuera del alcance

No incluirá exportaciones internacionales ni transporte propio.

### E. Limitaciones

Tiempo: 7 semanas.

Presupuesto: limitado.

Recursos: desarrollo individual.

Tecnología: dependencia de Internet.

### F. Usuarios o área de aplicación

Productores, cafeterías, negocios y consumidores.

¿Dónde será utilizado o implementado?: Mediante una plataforma web accesible por Internet.

### G. Resultado final

Marketplace funcional especializado en café natural y vendedores verificados.

# PROYECTO 3. LOCALMARKET

## FORMULARIO 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### Identificación

Nombre del proyecto: LocalMarket

Institución / Empresa: LocalMarket Digital

Área o departamento: Comercio electrónico

Responsable del proyecto: Alan Eduardo Rodríguez Silvestre

Integrantes del equipo: Alan Eduardo Rodríguez Silvestre

Fecha de inicio: 11 de enero de 2027

Fecha estimada de finalización: 28 de febrero de 2027

Duración estimada: 7 semanas

### Descripción

¿En qué consiste el proyecto?: LocalMarket será una tienda en línea similar a Facebook Marketplace, donde los usuarios podrán publicar y vender diferentes tipos de productos.

¿Qué se pretende realizar?: Crear una plataforma donde las personas puedan publicar productos, realizar compras y solicitar que los productos adquiridos sean entregados en su domicilio.

¿A quién está dirigido?: A vendedores independientes, emprendedores, pequeños negocios y compradores.

¿Dónde se desarrollará o implementará?: Funcionará como una plataforma web disponible por Internet.

Resultado esperado: Contar con una plataforma funcional para publicar, comprar, vender y entregar productos a domicilio.

### Tipo de proyecto

Tecnológico

Software

Empresarial

### Tipo de metodología

Ágil - Kanban.

### Recursos principales

Software: Visual Studio Code, HTML, CSS, JavaScript, PostgreSQL y GitHub.

Hardware: Computadora, servidor y teléfonos para pruebas.

Personal: Desarrollador, administrador, vendedores, compradores y repartidores.

Otros recursos: Internet, fotografías de productos y datos de prueba.

## FORMULARIO 2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Nombre del proyecto: LocalMarket

### A. Situación actual

Muchas personas venden productos mediante redes sociales, pero no siempre cuentan con herramientas organizadas para controlar pedidos, pagos y entregas.

### B. Problema principal

La falta de una plataforma que integre publicación, compra y entrega de productos.

### C. Causas y consecuencias

1. Causa: Ventas dispersas en redes sociales.

Consecuencia: Dificultad para organizar publicaciones.

2. Causa: Falta de seguimiento de pedidos.

Consecuencia: Confusión entre vendedor y comprador.

3. Causa: Falta de servicio de entrega integrado.

Consecuencia: Dificultad para concretar algunas ventas.

### D. Necesidad identificada

Crear una plataforma que centralice todo el proceso de compra y venta.

### E. Justificación

LocalMarket permitirá que vendedores y pequeños negocios tengan un espacio organizado para ofrecer sus productos. Los compradores podrán encontrar artículos, realizar pedidos y solicitar entrega a domicilio desde una misma plataforma.

### F. Beneficios

Principales beneficios esperados: mayor alcance de ventas, mejor organización y facilidad de compra.

Beneficiarios directos: compradores y vendedores.

Beneficiarios indirectos: repartidores y pequeños comercios.

### G. Impacto esperado

Facilitará que personas y negocios puedan comercializar productos mediante Internet sin necesitar una tienda propia.

### H. Riesgos iniciales

Tiempo: retrasos por la cantidad de módulos.

Presupuesto: costos de servidor y mantenimiento.

Recursos humanos: personal limitado.

Tecnología: errores de conexión o compatibilidad.

Otros riesgos: publicaciones falsas o cancelaciones de pedidos.

## FORMULARIO 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: LocalMarket

### A. Objetivo general

Desarrollar una plataforma de comercio electrónico donde los usuarios puedan publicar, vender y comprar diferentes productos y solicitar entregas a domicilio.

### B. Objetivos específicos

Crear cuentas para compradores y vendedores.

Implementar la publicación de productos.

Desarrollar el proceso de compra y pedido.

Incorporar entregas a domicilio.

### C. Resultados esperados

Obtener una plataforma que permita realizar todo el proceso desde la publicación de un producto hasta su entrega.

### D. Verificación de los objetivos

El objetivo general es claro: Sí.

Está relacionado con el problema: Sí.

Los objetivos son alcanzables: Sí.

Los objetivos específicos apoyan al objetivo general: Sí.

Los resultados pueden comprobarse: Sí.

Observaciones: Los objetivos podrán comprobarse simulando publicaciones, compras, pedidos y entregas.

## FORMULARIO 4. ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: LocalMarket

### A. Alcance general

LocalMarket incluirá una plataforma web para gestionar usuarios, productos, compras, pedidos y entregas.

### B. Elementos incluidos

Registro de usuarios.

Inicio de sesión.

Perfil.

Publicaciones.

Categorías.

Búsqueda.

Carrito.

Pedidos.

Dirección de entrega.

Seguimiento.

### C. Funciones o características principales

1. Publicación de productos.

2. Búsqueda por nombre o categoría.

3. Compra de productos.

4. Gestión de pedidos.

5. Entrega a domicilio.

### D. Fuera del alcance

No incluirá almacenes propios, vehículos propios ni entregas nacionales de larga distancia.

### E. Limitaciones

Tiempo: 7 semanas.

Presupuesto: limitado.

Recursos humanos: reducidos.

Tecnología: dependencia de Internet.

### F. Usuarios o área de aplicación

Vendedores, compradores, pequeños negocios y repartidores.

¿Dónde será utilizado o implementado?: Desde cualquier dispositivo con navegador y conexión a Internet.

### G. Resultado final

Una plataforma de marketplace funcional para publicar productos, realizar compras, administrar pedidos y organizar entregas a domicilio.