TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA

NOMBRE DE LA MATERIA

Gestion de proyectos de TI

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Eddi Uriel Castillo Sánchez

NUMERO DE CONTROL

231260005

CARRERA

Ingeniería en Sistemas Computacionales

SEMESTRE

Séptimo Semestre

NOMBRE DEL DOCENTE

Ing Francisco Javier Mingo Velazquez

NOMBRE DEL TRABAJO

Actividad 4.1 Ensayo

LUGAR Y FECHA

Frontera Comalapa, Chiapas a 08 de septiembre del 2026

Introducción

La gestión de riesgos forma parte de la planeación de cualquier proyecto de tecnologías de la información, porque permite anticipar situaciones que podrían afectar el tiempo, el costo, el alcance o la calidad del trabajo. En un proyecto de TI pueden presentarse fallas técnicas, pérdida de información, retrasos, problemas de seguridad, errores en pagos o cambios inesperados en los requerimientos. Por esta razón, identificar y analizar los riesgos antes de que ocurran ayuda a tomar decisiones con mayor preparación y a reducir el impacto de los problemas.en este ensayo se desarrollan los temas de la Unidad 4: identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo y estrategias de mitigación. La información fue seleccionada a partir de fuentes relacionadas con la gestión de proyectos y la administración del riesgo, principalmente ISO 31000, el Project Management Institute (PMI) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Estas fuentes coinciden en que la gestión del riesgo debe ser un proceso continuo que incluya identificación, análisis, tratamiento, seguimiento y comunicación.

Justificación

El estudio de la gestión de riesgos es importante porque los proyectos tecnológicos dependen de muchos elementos que pueden cambiar durante su desarrollo. Un servidor puede fallar, una base de datos puede presentar errores, un proveedor puede retrasarse o un usuario puede utilizar incorrectamente una función del sistema. Si estas situaciones no se consideran desde la planeación, pueden provocar retrasos, gastos adicionales o incluso impedir que el proyecto cumpla con sus objetivos.

Analizar los riesgos permite establecer prioridades y preparar respuestas antes de que los problemas se presenten. Además, ayuda a utilizar mejor los recursos y a concentrar la atención en las amenazas que tendrían un impacto mayor. En el área de sistemas, este proceso es especialmente útil porque la operación de aplicaciones, bases de datos, servicios en línea y plataformas digitales depende de la disponibilidad, seguridad y funcionamiento correcto de la tecnología.

Gestión de riesgos

La gestión de riesgos puede entenderse como un proceso organizado para reconocer la incertidumbre, analizar sus posibles efectos y decidir qué acciones conviene aplicar. ISO 31000 propone un enfoque integral que incluye identificar, analizar, evaluar, tratar, supervisar y comunicar los riesgos. Esto significa que el riesgo no debe revisarse una sola vez, sino mantenerse bajo seguimiento durante el desarrollo del proyecto.

El PMI también relaciona la gestión de riesgos con la identificación, evaluación, planeación de respuestas y seguimiento. Desde esta perspectiva, un proyecto no solo debe concentrarse en cumplir actividades y fechas, sino también en reconocer qué eventos pueden afectar los resultados. La gestión adecuada de riesgos permite reducir consecuencias negativas y mejorar la capacidad del equipo para reaccionar cuando aparece una situación inesperada.

Identificación de riesgos

La identificación de riesgos es el primer paso para conocer qué situaciones podrían afectar al proyecto. Consiste en buscar, reconocer y describir amenazas internas y externas. En esta etapa se pueden revisar los requerimientos, el cronograma, los recursos, la tecnología, los procesos de seguridad y la participación de usuarios o proveedores. También pueden utilizarse reuniones de equipo, lluvia de ideas, listas de verificación, entrevistas o experiencias de proyectos anteriores.

INCIBE señala que una buena identificación debe responder preguntas como qué puede pasar, cuándo, dónde, cómo y por qué. En un proyecto de TI, por ejemplo, podrían identificarse riesgos como la caída de un servidor, pérdida de registros, fallas de conexión, problemas de autenticación, errores en pagos, retrasos en entregas o publicación de información incorrecta. Registrar estos riesgos permite que el equipo tenga una visión más clara de lo que puede afectar al proyecto y prepare medidas de control.

La identificación también debe actualizarse porque los riesgos cambian con el avance del proyecto. Una amenaza que al inicio parecía poco importante puede convertirse después en un problema prioritario. Por eso es recomendable mantener un registro de riesgos y revisarlo cada vez que haya cambios importantes en los requerimientos, recursos, tecnología o calendario.

Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos

Después de identificar los riesgos se realiza su análisis. El análisis cualitativo permite clasificarlos de acuerdo con criterios como probabilidad e impacto. Por ejemplo, se pueden utilizar niveles bajo, medio y alto, o una escala numérica del 1 al 5. Este análisis es útil para establecer prioridades sin necesidad de realizar cálculos financieros complejos.

Una forma sencilla de priorizar consiste en multiplicar la probabilidad por el impacto para obtener un valor de criticidad. Si un riesgo tiene una probabilidad de 4 y un impacto de 5, su criticidad sería 20. De esta manera se pueden distinguir los riesgos que requieren atención inmediata de aquellos que pueden mantenerse en observación. El análisis cualitativo facilita la toma de decisiones porque permite comparar diferentes amenazas utilizando los mismos criterios.

El análisis cuantitativo busca expresar el riesgo mediante datos numéricos más específicos. Puede considerar costos estimados, tiempo de retraso, porcentaje de probabilidad o pérdidas económicas. Este tipo de análisis es más útil cuando se cuenta con información suficiente para calcular el efecto de una amenaza sobre el presupuesto o el calendario. En proyectos de TI, por ejemplo, puede estimarse cuánto costaría recuperar un servidor, cuánto tiempo se perdería por una falla crítica o cuál sería el costo de contratar un servicio externo para reducir el riesgo.

Ambos tipos de análisis se complementan. El cualitativo ayuda a establecer rápidamente el nivel de prioridad y el cuantitativo permite profundizar cuando el proyecto necesita decisiones basadas en cifras. Lo importante es que el método utilizado sea comprensible y consistente para todo el equipo.

Estrategias de mitigación

Una vez que los riesgos fueron identificados y analizados, se debe decidir cómo responder a ellos. Las estrategias más utilizadas frente a amenazas son evitar, mitigar, transferir y aceptar. Evitar significa modificar el plan para eliminar la amenaza. Mitigar consiste en reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra o disminuir su impacto. Transferir implica trasladar parte de la responsabilidad a un tercero, mientras que aceptar consiste en reconocer el riesgo cuando su efecto es tolerable y mantenerlo bajo seguimiento.

En un proyecto de software, evitar podría significar no permitir vendedores sin verificación en una plataforma; mitigar podría incluir respaldos automáticos, pruebas frecuentes y monitoreo del servidor; transferir puede realizarse mediante una pasarela de pago certificada o un servicio externo especializado; y aceptar puede aplicarse a un riesgo de bajo impacto que no justifique una inversión adicional.

La estrategia elegida debe acompañarse de acciones concretas. No basta con indicar que un riesgo será mitigado, sino que es necesario definir qué se hará, quién será responsable y en qué momento se revisará. También es conveniente contar con acciones de contingencia para saber cómo responder si el riesgo finalmente ocurre. De esta manera, la gestión de riesgos se convierte en una actividad práctica y no únicamente en una lista de posibles problemas.

Importancia de la gestión de riesgos en proyectos de TI

En los proyectos de TI la gestión de riesgos tiene una relación directa con la continuidad de los servicios y la confianza de los usuarios. Sistemas como EstacionaTec, Rinconcito VC o LocalMarket dependen de bases de datos, servicios web, conexiones, autenticación y procesos de operación. Una falla en cualquiera de estos elementos puede afectar la experiencia del usuario o detener temporalmente el servicio.

Por ello, aplicar identificación, análisis y estrategias de respuesta ayuda a organizar mejor el trabajo. También facilita la elaboración de cronogramas, porque el equipo puede reservar tiempo para pruebas, respaldos, revisiones y acciones preventivas. Gestionar riesgos no elimina por completo la incertidumbre, pero sí permite enfrentarla con mayor preparación y reducir las consecuencias negativas.

Conclusión

A partir de la investigación realizada se comprendió que la gestión de riesgos es un proceso necesario dentro de los proyectos de TI, porque permite anticipar situaciones que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos. La identificación ayuda a reconocer amenazas; el análisis cualitativo y cuantitativo permite conocer su prioridad y posible impacto; y las estrategias de mitigación facilitan la preparación de respuestas antes de que ocurra un problema.

En términos generales, gestionar riesgos significa no esperar a que los problemas aparezcan para actuar. Se trata de revisar el proyecto de manera preventiva, mantener los riesgos bajo seguimiento y elegir acciones adecuadas de acuerdo con su importancia. De esta forma se mejora la organización del trabajo, se protege la información y se tienen mayores posibilidades de mantener el proyecto dentro del tiempo, costo, alcance y calidad establecidos.

Fuentes de información

International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. https://www.iso.org/es/contents/data/standard/06/56/65694.html

Project Management Institute. (s. f.). Administración de proyectos y análisis de riesgos. https://www.pmi.org/learning/library/es-gestionando-proyectos-analizando-riesgos-7166

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (2025). Gestión de riesgos: una guía de aproximación para el empresario. https://www.incibe.es/sites/default/files/2026-02/Gu%C3%ADa%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20riesgos_INCIBE_Actualizacion_04_2025.pdf